四川省郫县豆瓣股份有限公司

宋家林车间地面硬化及功能区设置

施工项目招标公告

四川省郫县豆瓣股份有限公司拟对“宋家林车间地面硬化及功能区设置施工项目”进行公示信息招标，兹邀请相关供应商参加投标。

1．项目概况与招标范围

1.1项目名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司宋家林车间地面硬化及功能区设置施工项目。

1.2项目简介：拟通过竞争性磋商，选取 1家公司提供宋家林车间地面硬化及功能区设置的施工服务。

1.3项目建设地点：四川省成都市郫都区宋家林村

1.3采购内容：宋家林车间地面硬化及功能区设置施工项目（详见附件图纸、工程量清单及询价单，投标方按工程量清单进行分项报价，询价单则提供该项目总价）

1.4服务内容:设置叉车充电区域54平方米，电瓶车充电区域90平方米、湿料废弃物放置及退货暂存区域110平方米，地面硬化区域合计1280平方米；以及一些零星修补，并对老条池破损瓷砖进行维修，对条池周边区域进行食品安全防护改造提升，以充分利用老条池发酵产能。

1.5招标控制价：359872.84元，（其中安全文明施工费12080.88元；规费5512.51元；暂列金20000元）投标报价金额超过控制价则报价无效。

1.6工期要求：30个日历天。

1.7结算要求：最终结算金额以实际结算审计为准。

1.8 质量标准：合格。工程质量应满足国家及行业现行有效的质量标准，国家及行业标准不一致的以较高标准为准。

2．参选人资格要求：

2.1有独立法人资格的合法企业（投标需提供营业执照复印件）；依法设立、具有独立承担民事责任的能力；企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川电子登记表》。

2.2项目负责人须具有建筑工程专业二级或以上注册建造师证书（须注册在本单位），须具备有效的安全生产考核合格B证，提供最近半年内社保证明，证书资质证明复印件及身份证复印件。

2.3近3年内无重大违法记录，未列入经营异常名录或失信被执行人名单，未被采购方列入黑名单（提供证明材料）。

2.4近年（2022年06月01日至投标截止时间）已完成或正在施工或新承接的项目共不少于1个类似工程业绩。

类似工程业绩是指:单项合同金额30万元及以上的钢构工程施工业绩。

2.5本次采购不接受联合体进行竞争性磋商。

3.招标文件的获取

谈判文件自2025年06月17日上午10：00时至2025

年06月24日下午15：00时（北京时间，法定节假日除外）在四川省郫县豆瓣股份有限公司官网处自行下载资料进行密封报价。

4.投标文件的递交

4.1 现场递交投标文件递交的截止时间（招标截止时间，下同）时间：2025年06月24日15:00（北京时间）。地点：四川省郫县豆瓣股份有限公司（郫都区中国川菜产业园区永安路333号）。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，由投标人自行承担后果，招标人不予受理。

5．本投标邀请在四川省郫县豆瓣股份有限公司官方网站以公告形式发布。

6．联系方式

招 标 人：四川省郫县豆瓣股份有限公司

地    址：四川省成都市郫都区中国川菜产业园区永安路333号

邮    编：611730

联 系 人：冯女士     电   话：18328484967

采购项目评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评分标准 | 50分 | 满足本项目服务要求文件的各投标人最终投标价的算术平均值为基准价，基准价40分；有效投标最终报价评审价高于基准价的，每高1%扣1分，最高扣10分；有效投标最终报价评审价低于基准价的，每低1%加1分 ；最高加10分；不足1%的按四舍五入计算，小数点后保留两位。 |
| 2 | 项目管理 机构评分 标准 | 10分 | （1）项目负责人：在满足参选人资格要求条件下，具有建筑工程相关专业中级及以上职称加5分，本项最高得5分。 （2）项目专职技术人员具有建筑工程相关专业中级及以上职称得5分，本项最高得5分。 注： 1、上述人员须为本单位人员，人员不得重复， 需提供最近半年内社保证明、证书资质证明复印件及身份证复印件并加盖供应商公章，不提供或提供不全不得分。 2、省外企业拟派项目班子相关成员必须是办理入川验证（备案）时已通过验证（备案）的人员，则需提供入川备案（验证）人员网络查询截图，否则视为无效。 |
| 4 | 施工组织 设计评分标准 | 30分 | 供应商根据本项目提供施工组织设计（包括但不限于针对本项目的施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理与措施、工程进度计划与措施等内容）。 （1）施工组计设计编制详实切合实际、完整清晰、 措施完善得 30 分； （2）施工组计设计比较完整清晰、比较切合实际、措施较完善得20 分； （3）施工组计设计基本完整清晰、基本切合实际、措施一般得 10 分； （4）施工组计设计不够完整、不够切合实际、措施不够科学得 5 分； （5）不提供的不得分。 |
| 6 | 类似业绩情况 | 10分 | 投标人每增加一个 2022年 6月 1 日（含）至投标截止时间的单项合同金额30万元及以上的钢构工程施工业绩（已完成或正在施工或新承接）加5 分。本项最多得 10 分。 。 注 ：业绩证明需提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全不得分。 |

四川省郫县豆瓣股份有限公司

宋家林车间地面硬化及功能区设置施工服务项目询价单

一、报价注意事项

（一）本询价含税含运费，作为采购项目重要组成部分。

（二）工期要求：30个日历天

（三）我司联系人： 冯晓燕    联系电话：  18328484967

（四）投标报价公司需遵守《廉政告知书》条款。

投标方对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话028-87867311)。

二、询价产品的名称、规格、数量、价格等

| 序号 | 服务名称 | 服务参数 | 单位 | 数量 | 含税总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋家林车间地面硬化及功能区设置施工服务 | 根据宋家林车间生产需要，需增设专门的叉车和电瓶车充电区域以及湿料废弃物放置区、路面硬化、零星修补、图纸及清单上的全部内容。生产期间的施工防护、在综合单价中考虑，不单独计费 | 项 | 1 |  |
| ①税票： 增值税专票 ； ②税率： 9 %； ③付款方式： 。 |  |  |  |  |  |
| 备注：①本项目最高报价总金额不超过359872.84元（高于限价，报价无效）。②招标人在工作日进行询价时，2次未接招标方电话的情况，以报价单上价格为最终报价。③详细报价需参照工程量清单进行报价。④最终结算金额以实际结算审计为准。 |  |  |  |  |  |

报价时间：      年    月   日

三、其他提供资料

具体详见招标公告中参选人资格要求

四、报价单填写要求：请勿修改询价单中格式、内容，否则视为无效报价。

报价单位名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：